38주 물량 대응 및 인력 운영 협의자료

2026. 09. 02.(수) 15:00 AP 협의   |   제니엘 AP 대전센터   |   대외비

0. 경위

| 일자 | 구분 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| 09.01(화) | 제니엘 제출 | 인력 운영 현황 및 충원 계획 — 인원 구분, 월별 OP 추이, 단기 대응, 협의 요청 |
| 09.01(화) | AP 회의 | 38주 물량 Gap 292,960 EA에 대한 라인별 대응전략 수립 |
| 09.01(화) | AP 요청 | 제니엘 가능 범위 + 법적 사항 내부 검토 요청 |
| 09.02(수) | 후속 협의 | 본 자료로 회신 (15:00) |

1. 제니엘 인력 운영 현황   09.01 제출 내용

| 구분 | 정규 | 계약직 | 촉탁직 | 일용 | 합계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 생산도급 직접인원 | 94 | 9 | 8 | 12 | 123 |

일용 일평균 9.3명 / 최대 14명 (8월 기준)

| 월 | 기초 OP | 전환 (+) | 기말 OP | 충원 진행 중 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-09 | 68 | 1 | 69 | 6 |
| 2026-10 | 69 | 2 | 71 | 6 |
| 2026-11 | 70 | 3 | 73 | 6 |
| 2026-12 | 72 | 2 | 74 | 6 |

단기 대응 — 일용직 충원 15~20명 · 크로스트레이닝 8명 · 촉탁직 전환 3명(26년, 27년 11명 예정) · 잔업·특근 물량 연동 풀가동 · 휴가 운영 조정.  튜브 주임 업무 분산 및 OP 투입 계획 검토 중(9/14 목표).

2. 38주 대응전략   09.01 회의 결과 · AP 공유

| 라인 | 표준 Capa | 38주 오더 | Gap | 대안 | Capa | 필요 인원 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 세정 | 730,000 | 932,736 | +202,736 | 1안) 2대 주야 맞교대 | 172,800 | 업무도급 7 + 일용 2 |
|  |  |  |  | 2안) 직선 1대 Full 잔특 | 171,000 | 6 |
| 멀티 | 310,000 | 379,000 | +69,000 | 1안) 소용량 아웃소싱 | 53,460 | 0 |
|  |  |  |  | 2안) 7·8호기 주야 | 105,600 | 4 |
| 리필 | 40,000 | 61,228 | +21,228 | 소Lot 아웃소싱 | 21,228 | 0 |
| 세럼 | 178,200 | 187,910 | +9,710 | 포장재 이슈로 생산 불가 | - | - |
| 튜브 | 1,280,000 | 1,095,000 | −185,000 | 9/14~ 2Shift 1대 추가 (+8만 EA/주) | - | 검토 중 |
| 염모 | 대응 가능 |  |  | 세정 인력 소싱 가능 | - | - |

합의 방향 — 아웃소싱은 인력 확보에 의미가 있으면 진행(38주 이후 운영까지 고려, 염모 직구성은 QC 검토 후 판단). 세정은 2교대·직선 1대 추가를 가능한 한 모두 적용하고 교대 운영 라인은 Max 대수로 Full 가동. 비용 증가는 후순위, 품질 검토는 필수.

3. 캐파 검증   AP 제시 산식 기준 재계산 — 표기값과 일치

| 구분 | 세정 | 멀티 | 리필 | 합계 · Gap 대비 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 38주 Gap(EA) | 202,736 | 69,000 | 21,228 | 292,964 (세럼 9,710 제외) |
| 최대안 Capa | 172,800 | 105,600 | 21,228 | 299,628 → +6,668 |
| 최소안 Capa | 171,000 | 53,460 | 21,228 | 245,688 → −47,272 |
| 필요 인원 | 최대 7+2 / 최소 6 | 최대 4 / 최소 0 | 0 | 최대 13명 / 최소 6명 |

최소안(6명)으로는 38주 물량이 47,272 EA 미달한다. 물량을 전량 대응하려면 최대안(13명)이 필요하며 이 경우 +6,668 EA로 충족된다. 09.01 제출한 충원 진행 6명은 최소안에 해당하는 규모다.

◆ 산식 확인 요청 — 세정 1안(36 × 60 × 8H × 5일 × 2 = 172,800)은 1일 8시간 기준이다. '2대 주야 맞교대'가 2개 라인 × 1일 16시간이면 345,600으로 2배가 된다. 멀티 2안(32 × 60 × 11H × 5일 = 105,600)도 7·8호기 2대 반영 여부가 불명확하다. 두 항목이 최대안을 구성하므로 정의에 따라 Gap 충족 판정이 바뀐다.

4. 대안별 제니엘 회신

| 라인 | 대안 | 가능 여부 | 조건 및 제약 |
| --- | --- | --- | --- |
| 세정 | 1안) 2대 주야 맞교대 | 조건부 | ① 여성 근로자 야간근로 개별 동의 필수 (근기법 §70②) — 미동의자 발생 시 편성 재산정 ② 야간작업 특수건강진단 배치 전 실시 — 소요기간 확보 필요 ③ 심야·잔업수당 증가분 정산 반영 전제 ④ 업무도급 7명 전용 시 해당 업무 공백 대책 필요 |
| 세정 | 2안) 직선 1대 Full 잔특 | 조건부 | ① 주 52시간 준수 범위 내. 3개월 탄력근로 적용 시 취업규칙 및 근로자대표 서면합의 선행 ② 6명 확보 경로 확정 필요 (타 사업장 수배 / 염모 직구성 전용) ③ 염모 가동 축소 범위 합의 필요 |
| 멀티 | 1안) 소용량 아웃소싱 | 확인 필요 | 도급계약상 재위탁 가능 여부 확인 선행. 계약 주체(AP / 제니엘)에 따라 품질·책임 범위가 달라짐 |
| 멀티 | 2안) 7·8호기 주야 | 조건부 | 세정 1안과 동일 (야간근로 동의 · 특수건강진단 · 수당) |
| 리필 | 소Lot 아웃소싱 | 확인 필요 | 멀티 1안과 동일. 품질 책임 소재 명확화 필요 |
| 튜브 | 간접(주임) → 직접화 | 재검토 요청 | 주임 전용 시 도급 관리·지휘 라인 공백. 관리감독자 부재는 원청 직접 지시를 유발해 도급 적법성을 훼손한다. 대체 관리자 지정을 전제로만 검토 가능 |
| 튜브 | 주야 맞교대 + AP 자사 PM 지원 | 재검토 요청 | 원청 인력의 도급 라인 투입은 혼재작업으로 지휘명령 관계를 불분명하게 한다. 위장도급 판단의 핵심 징표에 해당하여 수용 곤란. 설비 트러블 대응은 요청·처리 절차로 분리 운영 제안 |
| 세럼 | - | 불가 | 포장재 이슈 (AP 확인 사항) |

5. 법적 검토   AP 요청 사항 — 최종 판단은 본사 HR·노무 확인 전제

|  | 쟁점 | 내용 | 조치 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① | 도급 적법성 — AP PM 라인 투입 | 원청 인력이 도급 라인에 상주하면 혼재작업이 되어 지휘명령 관계가 불분명해진다. 위장도급 판단의 직접 징표 | 수용 곤란. 설비 대응은 요청·처리 절차로 분리, 라인 상주 배제 |
| ② | 도급 적법성 — 관리 라인 공백 | 튜브 주임의 직접화는 관리감독자 공백을 만든다. ①과 결합 시 리스크 배가 | 대체 관리자 지정 전제. 미지정 시 시행 보류 |
| ③ | 여성 야간근로 | 세정 1안 · 멀티 2안 · 튜브 맞교대 모두 해당. 18세 이상 여성의 야간·휴일근로는 본인 동의 필요 (근기법 §70②) | 시행 전 개별 동의서 징구. 미동의자 제외를 반영한 Capa 재산정 |
| ④ | 야간작업 건강진단 | 야간작업 종사자 배치 전 및 정기 특수건강진단 (산안법) | 검진 일정 확보. 9/14 튜브 2Shift 개시일 기준 역산 필요 |
| ⑤ | 연장·휴일근로 한도 | 주 52시간. 3개월 단위 탄력적 근로시간제는 취업규칙 및 근로자대표 서면합의가 있어야 유효 | 서면합의 존부 확인. 미비 시 특별연장근로 인가 검토 후 잔업 계획 확정 |
| ⑥ | 재위탁(아웃소싱) | 멀티·리필·염모 직구성. 도급계약상 재하도급 제한 조항 및 품질 책임 소재 확인 필요 | 계약서 조항 확인. 계약 주체를 회의에서 확정 |

6. 10월 1·2주차 연속 특근 회신   MES 시스템 확보 일정 연계

| 안 | 일정 | 검토 |
| --- | --- | --- |
| 1안 | 10/2 정상근무 → 10/3~5 휴식 → 10/6 오픈 | 10/3(토) · 10/4(일) · 10/5(개천절 대체공휴일) |
| 2안 | 10/8 정상근무 → 10/9~11 휴식 → 10/12 오픈 | 10/9(한글날) · 10/10(토) · 10/11(일) |
| 3안 | 9/23 정상근무 → 9/24~26 휴식 | 추석 연휴 활용. 3개 안 중 근로시간 부담이 가장 적음 |

연속 특근은 다음 세 가지가 모두 충족될 때 가능하다.  ⓐ 주 52시간 한도 내 편성 (탄력근로 서면합의 확인 선행)  ⓑ 휴일근로 개별 동의 — 10/3 · 10/5 · 10/9는 관공서 공휴일로 유급휴일이며 여성 근로자는 휴일근로에도 동의 필요  ⓒ 휴일근로 가산수당(8시간 이내 50% · 초과 100%) 등 증가분의 정산 반영

추석 연휴(9/24~26) 직후 10월 1·2주차까지 연속 특근을 편성하면 3주 연속 휴무 없는 근로가 되어 안전·품질 리스크가 함께 상승한다. 3안(9/23) 우선 검토를 권고한다.

7. 회의 시 확정 요청

1.  세정 1안 · 멀티 2안 Capa 산식의 대수 · 교대 정의 확정 — 최대안 충족 여부가 여기서 갈림

2.  최소안 채택 시 미달분 47,272 EA 처리 방침 — 이월 / 오더 조정 / 추가 대안

3.  아웃소싱 계약 주체 및 품질 책임 소재 확정

4.  튜브 'AP 자사 PM 지원'의 운영 형태 — 라인 상주 여부

5.  야간근로 동의 · 특수건강진단 소요기간을 반영한 실제 개시 가능일 재산정

6.  심야 · 잔업 · 휴일 가산수당 증가분의 정산 반영 방식

8. 협의 원칙   09.01 제출 내용 유지

1.  충원 협의 창구는 AP 생산지원팀으로 일원화. 포장팀 요구는 물량 · 가동 계획으로 접수하고 인원 편성은 제니엘 관리 라인이 결정.

2.  정규 충원은 물량 지속성이 확인된 범위에서 집행. 충원 후 유휴 전환 사례의 반복 방지.

3.  월별 인원 추이표를 9월부터 매월 정례 제출.